МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи інвестиційного проектування та бізнес-планування» для студентів спеціальності 136 - «Металургія»,

спеціалізації «Комп’ютерне проектування в металургії»

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Дніпропетровськ НМетАУ 2017

УДК: 330.322

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи інвестиційного проектування та бізнес-планування» для студентів спеціальності 136 - «Металургія», спеціалізації «Комп’ютерне проектування в металургії» / Укл.: В.Ф. Балакін, К.С. Білан – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2017. – 19 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи інвестиційного проектування та бізнес-планування», наведений опис практичних робіт, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів спеціальності 136 - «Металургія», спеціалізації «Комп’ютерне проектування в металургії».

Укладачі:	В.Ф. Балакін, д-р техн. наук. проф.

К.С. Білан, асистент

Відповідальний за випуск В.Ф. Балакін, д-р техн. наук, проф.

Рецензент О.С. Єрмакова, канд. техн. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку                   . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк.        . Умов. друк. арк.        . Тираж      пр. Замовлення №      .

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ–5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Основи інвестиційного проектування та бізнес-планування» є нормативною і входить до циклу дисциплін вільного вибору студента.

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з процедурою, змістом і методикою інвестиційного проектування; набуття практичних навичок з розробки інвестиційних проектів та бізнес-планів, їх оцінки та експертизи.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- що таке інвестиційний проект, його структуру, склад учасників, життєвий цикл і стадії;

- систему економічних і фінансових розрахунків;

- методи оцінки та експертизи інвестиційних проектів;

- структуру бізнес-плану;

вміти:

- спланувати роботу по розробці інвестиційного проекту;

- проводити дослідження і розробляти інвестиційний проект;

- здійснювати фінансові та економічні розрахунки;

- проводити оцінку та експертизу проекту;

- розробляти бізнес-план;

- застосовувати інформаційні технології при розробці бізнес-планів та інвестиційних проектів.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при виконанні контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань для контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – "Підприємницька діяльність та економіка підприємства", "Комп`ютеризація інженерних розрахунків"

Набуті знання і вміння використовуються при підготовці дипломної роботи.

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Основи інвестиційного проектування та бізнес-планування» наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

| Загалом годин | Курс/семестри |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/1 |  |  |  |  |  |
|  | Лекцій, годин | Лабор. роб., годин | Практ. зан., годин | Самост. роб., годин | Вид контролю |  |
| 90 | 8 | - | 4 | 78 | Індивідуальне завдання, залік |  |

Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, що включає:

- вивчення лекційного матеріалу;

- підготовку до практичних занять;

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- виконання індивідуального завдання;

- підготовку до контрольного заходу (залік).

2 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

- Савчук, В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов [Текст] : учеб. пособие / В.П, Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко. - Киев: Абсолют-В, Эльга, 1999. - 304 с.

- Пересада, А.А. Управління інвестиційним процесом  [Текст] : монографія / А.А. Пересада.  - К.: Лібра, 2002. - 472 с.

- Нешитой, А.С. Инвестиции [Текст] : учебник. - 5-е изд. перераб. и испр. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2007. - 372 с.

- Давиденко, Н.М. Аналіз інвестиційних проектів [Текст] : навч. посіб. / Давиденко Н. М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2015. - 377 с.

3 ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

| №№ тем | Назва розділу / теми та її зміст | Види занять |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ауд. | лекц. | практ. | самост. |
| 1 | Основні положення інвестиційного проектування. Економічна сутність інвестиційної діяльності. Основні положення інвестиційного проектування. Джерела фінансування інвестиційного проекту. Основи фінансової математики. | 2 | 2 | – | 13 |
| 2 | Економічна ефективність інвестиційних проектів. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Аналіз та оцінка ризиків інвестиційного проекту | 2 | 2 | – | 13 |
| 3 | Основи бізнес-планування. Структура бізнес-плану. Резюме. Опис компанії та продукції. Дослідження та аналіз ринків збуту. Виробничий план. Фінансовий план. Програмні засоби бізнес-планування. | 4 | 4 |  | 26 |
| 4 | Розрахунки за схемою простих і складних відсотків. Використання фінансових функцій Excel для розрахунків за схемою простих і складних відсотків. | 2 | – | 2 | 13 |
| 5 | Розрахунки фінансових показників проекту Використання фінансових функцій Excel для розрахунків фінансових показників проекту | 2 | – | 2 | 13 |
| Загалом: |  | 12 | 8 | 4 | 78 |

ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

- Класифікація інвестицій.

- Джерела фінансування проектів.

- Організаційна структура проектів.

- Напрями інвестування підприємств.

- Прості методи оцінки ефективності проектів.

- Дисконтування.

- Прості відсотки.

- Складні відсотки

- Основні фінансові показники проектів (NPV, PI, IRR, DPB, норма прибутку, чистий прибуток).

- Грошовий потік.

- Точка беззбитковості.

- Основні ризики проектів.

- Структура бізнес-плану.

- Калькуляція собівартості.

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

4.1. Практичне заняття № 1

«Розрахунки за схемою простих і складних відсотків.»

Мета: навчити студентів методиці розрахунків вартості грошів у часі з використанням схем простих та складних відсотків.

Термін виконання – 2 години.

Порядок виконання роботи:

Особливістю всіх фінансових розрахунків є тимчасова цінність грошей, тобто принцип нерівноцінності грошей, що відносяться до різних моментів часу. Передбачається, що отримана сьогодні сума має більшу цінність, чим її еквівалент, отриманий у майбутньому, тобто майбутні надходження менш коштовні, чим сучасні.

Нерівноцінність однакових по абсолютній величині сум зв'язана, насамперед, з тим, що наявні сьогодні гроші можуть бути інвестовані й принести доход у майбутньому.

Величини, що використовуються у фінансових операціях:

PV - поточна вартість грошового потоку, грн;

FV - майбутня вартість грошового потоку, грн;

r - річна процентна ставка, од;

n - строк погашення боргу, од;

У даній роботі розглядаються розрахунки при простій і складній процентній ставці, а також при постійній і змінній процентній ставці. Варто звернути увагу, що у формулах величина r виміряється в частках одиниці, а не у відсотках.

ПРОСТІ ВІДСОТКИ.

При простій процентній ставці формула розрахунку майбутньої вартості грошового потоку має вигляд:

.	(1)

Якщо строк суди менше року, місяці (m), дні (t), то: n = m/12,  n = t/T, де Т - часова база (звичайний відсоток Т = 360 днів, точний відсоток Т = 365 або 366 днів).

В основі накопичення грошового потоку за схемою простих відсотків лежить арифметична прогресія.

У фінансових операціях у силу тих або інших причин передбачаються процентні ставки, що дискретно змінюються в часі. У цьому випадку на послідовних інтервалах часу встановлюються різні процентні ставки. Формула (1) прийме вид:

,	(2)

де nk – тривалість часового k – періоду;

rk – процентна ставка k – періоду.

Строк позички за схемою простих відсотків обчислюється по формулі:

.	(3)

Якщо необхідно розрахувати строк позички в днях, то використається формула:

.	(4)

Значення процентної ставки обчислюється по формулі:

.	(5)

Завдання.

1) Позичка в розмірі 50 000 грн видана на півроку по простій процентній ставці 18% річних. Визначити нарощену суму й суму нарахованих відсотків.

Відповідь: 54500, 4500 грн

2) Сума в розмірі 2 000 грн дана в борг на 200 днів за схемою простих відсотків під 15% річних. Визначити суму відсотків і суму, що підлягає поверненню.

Відповідь: 2166,67 грн

3) Визначити суму внеску, яку потрібно покласти в банк строком на півроку під 17% річних, щоб до кінця строку одержати 120 000 грн.

Відповідь: 110599,08 грн

4) Клієнт вніс вклад у банк розміром 1500 грн строком на 1 рік. Проста процентна ставка до середини другого кварталу становила 15% річних, далі до кінця третього кварталу 20%, а з початку четвертого кварталу – 30% річних. Яку суму вкладник одержить наприкінці року?

Відповідь: 1809,38 грн

5) За який час може бути накопичена сума в 2 000 грн, якщо сьогодні можна оформити депозитний внесок в 1 000 грн під 18 % річних за схемою простих відсотків?

Відповідь: 5,56 років

6) На скільки днів можна позичити 1 000 грн виходячи із простої процентної ставки 15% річних, якщо повернута сума повинна становити 1 100 грн?

Відповідь: 240 днів

7) У контракті передбачається погашення зобов'язань через 120 днів у сумі 1 200 грн, при первісній сумі боргу 1 050 грн. Визначити прибутковість кредитора у вигляді простої процентної ставки.

Відповідь: 42,86%

СКЛАДНІ ВІДСОТКИ.

У фінансовій практиці основна частина розрахунків ведеться з використанням схеми складних відсотків.

Якщо процентні гроші не виплачуються відразу в міру їхнього нарахування, а приєднуються до початкової суми внеску, то внесок, таким чином, збільшується на невиплачену суму відсотків, і наступні нарахування відсотків відбувається на збільшену суму внеску.

При простій процентній ставці формула розрахунку майбутньої вартості грошового потоку має вигляд:

.	(6)

Таким чином, накопичення капіталу за схемою складних відсотків утворить зростаючу числову послідовність, що являє собою геометричну прогресію.

Досить часто фінансові контракти укладаються на період, що відрізняється від цілого числа років. У випадку, коли строк фінансової операції виражений дробовим числом років, нарахування відсотків можливо з використанням двох методів:

- загальний метод полягає в прямому розрахунку по формулі складних відсотків: , де n = a+b, де а – ціле число років, b – дробове число років;

- змішаний метод розрахунку припускає для цілого числа років періоду нарахування відсотків використовувати формулу складних відсотків, а для дробової частини року – формулу простих відсотків: , де а – ціле число років, b – дробове число років.

При більш частому, чим один раз у рік, нарахуванні складних відсотків усередині року номінальна ставка r пропорційно зменшується, а величина строку збільшується в стільки ж раз:

(7)

У банківській практиці часто використовується поняття ефективної ставки.

Ефективна ставка характеризує ефективний доход, що одержує інвестор за один рік у результаті вкладення однієї грошової одиниці по номінальній річній ставці складних відсотків r при частоті нарахування m раз у рік, формула (8).

(8)

Абсолютна величина ефективного відсотка, віднесена до однієї цілої грошової одиниці, дає річну ефективну норму відсотка. З формули (8) слідує, що ефективна ставка залежить від кількості внутрішньорічних нарахувань.

Розрахунок ефективної ставки є потужним інструментом фінансового аналізу, оскільки її значення дозволяє порівнювати між собою фінансові операції, що мають різні умови. Чим вище ефективна ставка фінансової операції, тим (за інших рівних умов) вона вигідніше для кредитора.

Основна формула складних відсотків припускає постійну процентну ставку протягом усього строку нарахування відсотків. Однак, надаючи довгострокову позичку, часто використовують ставки складних відсотків, що змінюються в часі, але заздалегідь зафіксовані для кожного періоду. У випадку використання змінних процентних ставок, формула нарощення має такий вигляд:

,	(9)

де rk – послідовні в часі значення процентних ставок;

nk – тривалість періодів, у плині яких використовуються відповідні ставки.

Строк позички за схемою складних відсотків обчислюється по формулі:

(10)

Значення процентної ставки обчислюється по формулі:

(11)

Завдання.

Для розв'язання використовувати фінансові функції Excel: ПС(), БС(), КПЕР(), ПЛТ(), БЗРАСПИС(), СТАВКА(), ЭФФЕКТ()

1) Сума в 10 000 грн розміщена у банку на депозиті строком на 4 роки. Ставка по депозиту 18% річних. Відсотки нараховуються раз у рік. Яка сума депозиту наприкінці строку?

Відповідь: 19387,78

2) У банку отриманий кредит у розмірі 250 000 грн під 9,5% річних строком на 2 роки 9 місяців. Визначити суму, яку необхідно повернути після закінчення строку позики двома способами (загальним та змішаним) за схемою складних відсотків.

Відповідь: 320869,8 и 321113,9

3) Підприємство вирішило придбати встаткування вартістю 200 000 через 2 роки. Із цією метою було ухвалене рішення скористатися послугами банку у вигляді депозитного внеску під 19% річних з капіталізацією відсотків щомісяця. Яка сума повинна бути покладена в банк?

Відповідь: 137183,62

4) Підприємство одержало кредит у банку розміром 250 000 грн строком на 5 років. Складна процентна ставка по кредиту визначена: 1 рік - 14%, 2 рік -  +1,5% до ставки 1 року, наступні роки - +1% до ставки 2 року. Визначити суму боргу, що підлягає погашенню наприкінці строку позики.

Відповідь: 520425,68

5) Розрахувати, через скільки років внесок розміром 100 000 грн досягне 1 000 000 грн якщо річна процентна ставка по внеску 18% річних і нарахування відсотків провадиться щокварталу.

Відповідь: 13,08

6) Сума в 10 000 грн була покладена на депозит на 2 роки з піврічним нарахуванням відсотків. По закінченні була отримана сума 12 000 грн. Визначити розмір складного річного відсотка.

Відповідь: 9,3%

7) Сума в розмірі 2 000 грн дана в борг на 2 роки по ставці 16% річних. Капіталізація накопичених сум проводиться щокварталу, щомісяця. Визначити величини ефективної ставки.

Відповідь: 17% и 17,23%

4.2. Практичне заняття № 2

«Розрахунки фінансових показників проекту»

Мета: навчити студентів методиці розрахунків економічних показників та визначення доцільності реалізації проекту в середовищі Microsoft Excel.

Термін виконання – 2 години.

Порядок виконання роботи:

Оцінка економічної ефективності проекту складається з розрахунків і аналізу ряду економічних показників, які є критерієм при ухваленні рішення про доцільність інвестування в даний проект.

Завдання. Підприємство реалізує інвестиційний проект, що вимагає 20 млн. гривень капітальних вкладень. Половина необхідних інвестицій залучається шляхом  банківського кредиту, а половина – випуском акцій. Кредит береться строком на 4 роки під 25% річних. Проект розрахований на 4 роки. Інвестиції освоюються відразу в перший рік реалізації проекту. Показники першого року роботи: ціна 1 т продукції – 3000 грн,, собівартість виробництва – 2500 грн/т, постійні витрати – 36 млн. грн/рік, змінні витрати – 14 млн. грн/рік, річний дохід 60 млн. грн. Розрахувати NPV, індекс прибутковості, рентабельність виробництва, строк окупності, точку беззбитковості при генеруємих грошових потоках.

Насамперед необхідно визначити грошові потоки генеруємі кожного року проекту. Грошовий потік (Сash Flow, CF) складається із чистого прибутку від реалізації продукції (NV), зменшений на суму податку на прибуток, суми амортизаційних відрахувань (А), суми основного боргу по кредиту (ВР), суми відсотків по кредиту (PC).

Допустимо, що після проведення маркетингових досліджень зроблене припущення про високу ймовірність повного збуту, продукції, що випускається при повному завантаженні виробничих потужностей, але вихід на проектну потужність здійснюється поступово. У результаті цього прибуток від реалізації продукції по роках складе: 10 млн. грн, 12 млн. грн, 15 млн. грн, 15 млн. грн. Ставка податку на прибуток становить 25%.

За перший рік чистий прибуток складе:

NV1 = 10000000*0,75 = 7500000 грн 	(1)

Припустимо, що інвестиції пішли на придбання основних фондів, першої групи – 5 млн. грн. і третьої групи – 15 млн. грн. Допустимо, що квартальна норма амортизації групи 1 становить 2%, групи 2 – 6%. Отже, амортизаційні відрахування за перший рік проекту складуть:

А1 = 5000000*0,08+15000000*0,24 = 4000000 грн	(2)

За умовою половина необхідних інвестицій залучається за рахунок кредиту, що становить 10 млн. грн. Строк кредиту 4 роки, виплати проводяться рівними частинами, отже, річна сума погашення основного боргу складе 2,5 млн. грн.

Базою для нарахування відсотків по кредиту є залишок основної суми, так зване тіло кредиту. У перший рік базою є вся сума, таким чином сума процентного платежу за перший рік складе:

PC1 = 10000000*0,25 = 2500000 грн	(3)

Визначивши всі складові грошового потоку, знайдемо його значення за перший рік:

CF1 =  7500000 + 4000000 – 2500000 – 2500000 = 6500000 грн	(4)

За методикою що наведена вище, розраховуємо грошові потоки за чотири роки (Табл. 1).

Таблиця 1 – Результати розрахунків грошових потоків по роках

| Рік | Чистий прибуток (NV), грн | Аморт. відрахування (А), грн | Сума основного боргу по кредиту (ВР), грн | Сума відсотків по кредиту (PC), грн | Грошовий потік (CF), грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7500000 | 4000000 | 2500000 | 2500000 | 6500000 |
| 2 | 9000000 | 4000000 | 2500000 | 1875000 | 8625000 |
| 3 | 11250000 | 4000000 | 2500000 | 1250000 | 11500000 |
| 4 | 11250000 | 4000000 | 2500000 | 625000 | 12125000 |

Розрахуємо перший показник – NPV при ставці дисконтування r = 25%.

(5)

Значення показника NPV більше нуля, а це значить, що при даній ставці дисконтування проект є вигідним для підприємства, оскільки cash-flow перевищують норму прибутковості в даний момент часу.

Далі розраховуємо індекс прибутковості PI:

(6)

Індекс прибутковості більше одиниці, отже, інвестиції прибуткові й прийнятні.

Розраховуємо рентабельність виробництва за перший рік:

(7)

Рентабельність виробництва становить 20%.

Розрахунки строку окупності з урахувань тимчасової вартості грошей представимо у вигляді таблиці.

Таблиця 2 – Розрахунки строку окупності інвестицій

| Рік | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грошовий потік | -20000000 | 6500000 | 8625000 | 11500000 | 12125000 |
| Приведений грошовий потік | -20000000 | 5200000 | 5520000 | 5888000 | 4966400 |
| Накопичений приведений грошовий потік | -20000000 | -14800000 | -9280000 | -3392000 | 1574400 |

Як видно з останнього рядка накопичений приведений грошовий потік змінює свій знак з «-» на «+» на четвертому році реалізації проекту. Ціла частина строку окупності буде 3 року. Дробову частину знайдемо з відношення накопиченого приведеного грошового потоку й приведеного грошового потоку за четвертий рік:

року  4 місяці	(8)

Строк окупності проекту 3 року 4 місяці. Приблизне значення строку окупності можна визначити за графіком залежності накопиченого приведеного грошового потоку від номера року. Точка перетинання отриманої кривої з віссю абсцис і буде значенням строку окупності.

Тепер знайдемо точку беззбитковості виробництва в грошовім вираженні:

Отже, підведемо підсумки:

Залучені інвестиції – 20 млн. грн., з яких 10 млн. грн. - кредит;

Строк кредиту – 4 роки, під 25% річних;

Показник NPV – 1574400 грн;

Індекс прибутковості PI – 1,079 ;

Рентабельність виробництва – 20%;

Строк окупності проекту – 3 роки 4 місяця;

Точка беззбитковості – 46956521 грн/рік.

5 ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Розрахувати шукані величини відповідно до даних таблиці 1 та таблиці 2, та останньої цифри залікової книжки студента (Ni). Розрахунки виконувати за допомогою Excel. Разом з роздрукованим оформленим завданням надати файл з розрахунками.

Захист робіт здійснюється у ході співбесіди студента з керівником. При оцінці якості виконання індивідуального завдання враховуються: відповіді на всі питання;  глибина проробки питання, стиль оформлення. Індивідуальне завдання повинне мати титульний аркуш, зміст, перелік посилань. Формат сторінок А4; шрифт 14; міжрядковий інтервал 1,5.

Завдання №1.

- Визначити майбутню вартість грошового потоку FV;

- Визначити поточну вартість грошового потоку PV;

- Визначити майбутню вартість грошового потоку FV за t днів при часовій базі 360 днів;

- Визначити майбутню вартість грошового потоку FV при змінній процентній ставці та визначених інтервалах часу;

- Визначити строк позички у роках;

- Визначити строк позички  у днях при часовій базі 360 днів;

- Визначити величину процентної ставки  при депозитному внеску більше одного року;

- Визначити величину процентної ставки  при депозитному внеску менш одного року.

Таблиця 1

| Пункт | Вихідні дані |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FV, грн | PV, грн | r, % | n, років | t, днів |
| 1 | - | 1200*Ni | 15+Ni | 3 | - |
| 2 | 5000+100*Ni | - | 20 | 5 | - |
| 3 | - | 1500+100*Ni | 10+Ni | - | 150 |
| 4 | - | 1000*Ni | 10, 20, 30, 40 | - | 90, 120, 60, 90 |
| 5 | 120000 | 100000-1000*Ni | 20 | - | - |
| 6 | 110000 | 100000 | 20+Ni | - | - |
| 7 | 85000 | 50000+1000*Ni | - | 2 |  |
| 8 | 70000+1000*Ni | 60000 | - | - | 180 |

Завдання №2.

- Визначити майбутню вартість грошового потоку FV;

- Визначити майбутню вартість грошового потоку FV змішаним методом;

- Визначити поточну вартість грошового потоку PV;

- Визначити майбутню вартість грошового потоку FV при змінній річній процентній ставці rk і заданих інтервалах часу;

- Визначити строк позички в роках;

- Визначити величину річної процентної ставки при депозитному внеску більше одного року;

- Визначити величину річної процентної ставки при депозитному внеску менш одного року.

- Визначити величини ефективної процентної ставки при номінальних ставках і щомісячному й щоквартальному нарахуванні відсотків відповідно.

Таблиця 2

| Пункт | Вихідні дані |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FV, грн | PV, грн | r, % | n, років |
| 1 | - | 5200*Ni | 10+Ni | 3 |
| 2 | - | 6000 | 15+ Ni | 2,5 |
| 3 | 10000+100*Ni | - | 14 | 4 |
| 4 | - | 2000*Ni | 15, 20, 30, 35 | 1, 1, 2, 1 |
| 5 | 135000 | 100000-1000*Ni | 15 | - |
| 6 | 110000 | 100000 | - | 5+Ni |
| 7 | 90000 | 60000+2000*Ni | - | 0,25 |
| 8 | - | - | 10; 40-Ni | 0,083; 0,25 |

ЗМІСТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ	3

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ	4

2 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ	4

3 ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ	5

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ	6

4.1. Практичне заняття № 1	6

4.2. Практичне заняття № 2	7

5 ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ	8