МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Дніпропетровськ НМетАУ 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

# Затверджено

навчально-методичною комісією НМетАУ

зі спеціальності 7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Протокол № 1 від 20.01.2015 р.

Дніропетровськ НМетАУ 2015

УДК 65.01

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

/ Укл.: Т.М.Кадильникова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. –  28 с.

Викладені робоча програма дисципліни, методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань, тести для самоконтролю засвоєння основних положень дисципліни, рекомендована література.

Призначена для студентів спеціальності 7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

заочної форми навчання.

Укладачі:  Т.М.Кадильникова, д.т.н., проф..

Відповідальний за випуск        Т.М.Кадильникова, д.т.н., проф..

Рецензент        В.О.Петренко, д.т.н., проф.. (НМетАУ)

Підписано до друку 28.05.15. Формат  60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,05. Умов. друк. арк. 2,02. Тираж 100 пр. Замовлення №    .

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..4

1 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ...6

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» ………………………………………………………………11

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ…………………………………………………………………...16

3.1 Форма та ціль індивідуального завдання……………………………..16

3.2 Структура та обсяг контрольної роботи………………………………16

3.3 Зміст структурних елементів контрольної роботи…………………...17

3.3.1 Вступ……………………………………………………………...17

3.3.2 Теоретична частина………………………………………………17

3.3.3 Практична частина……………………………………………….17

3.3.4 Висновки………………………………………………………….17

3.3.5 Перелік посилань………………………………………………...17

3.4 Порядок видачі індивідуального завдання……………………………17

3.4.1 Перелік теоретичних питань…………………………………….18

3.5 Порядок зарахування контрольної роботи……………………………20

3.6 Вимоги до оформлення контрольної роботи…………………………20

3.7 Характерні помилки при написанні контрольної роботи……………21

3.7.1 Змістовні помилки……………………………………………….21

3.7.2 Помилки оформлення……………………………………………21

4 ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ…………………………22

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….27

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку економіки України пріоритетним напрямком є розвиток у сфері управління проектами,  який потребує спеціалізованих менеджерів — менеджерів проекту. У зв’язку з цим у середовищі професійних кадрів відчувається гостра нестача навичок з формалізації, підготовки та управління проектами. Отже, виникає нагальна потреба в опануванні світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління проектами.

Головна мета дисципліни "Управління проектами" — дати студентам уявлення про методологію підготовки й реалізації, способи та засоби побудови проектів, залучення ресурсів для реалізації цих проектів і механізмів управління ними. Завдання дисципліни — дати студентам систему теоретичних знань і сформувати практичні навички у сфері планування, оцінки, моніторингу та супроводження проектів.

Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні вміти:

- здійснювати обґрунтування проектів;

- будувати структуру розподілу робіт в проекті;

- визначати логічну послідовність виконання робіт;

- складати та контролювати плани виконання робіт;

- визначати можливі ризики проекту та розробляти заходи зі зниження ризиків.

Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати:

- термінологію управління проектами;

- основні підходи до створення організаційних структур управління проектами;

- методи мережного та календарного планування проектів;

- методи оцінки ризику проекту; методи планування та забезпечення якості проектів;

- основні програмні продукти, що використовуються у проектному менеджменті.

1 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«Управління проектами»

Розподіл навчальних годин

|  | Всього | СЕМЕСТР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ | ІІІ |
| Всього годин за навчальним планом | 72 | 36 | 36 | - |
| у тому числі |  |  |  |  |
| Аудиторні заняття | 12 | 6 | 6 | - |
| з них: |  |  |  |  |
| - лекції | 8 | 4 | 4 | - |
| - лабораторні заняття | - | - | - | - |
| - практичні заняття | 4 | 2 | 2 | - |
| - курсові проекти (семінари) | - | - | - | - |
| Самостійна робота | 60 | 30 | 30 | - |
| Кількість та семестр видачі індивідуальних завдань | - | - | - | - |
| Підсумковий контроль | іспит | - | іспит | - |

Зміст дисципліни

Лекційний курс – 8годин

| № з/п | Назва теми та її зміст | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні положення дисципліни управління проектами Сутність та ознаки проектів. Оточення проекту. Класифікація та параметри проектів. Види проектів. Учасники, інвестори та власники проекту. Команда проекту. Життєвий цикл проекту та його властивості. Фази проектного циклу, стадії й етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу. Взаємозв’язок між системою управління проектами та стратегією підприємства. Технічний та соціокультурний аспект управління проектами. Існуючі стандарти розробки проектів. Стандарти управління розробкою програмного забезпечення (COBIT, MOF, MSF, ITIL, PMBOK, ISO 12207, ISO 15504, ISO 9001). Аналіз життєвого циклу проекту згідно зі стандартом PMBOK та стандартами ISO 12207. Поняття та значення системи управління проектами. Класифікація програмних проектів, особливості їх менеджменту. Склад елементів системи управління проектами та їх взаємозв’язок. Основні процеси проекту, їх взаємозв’язок. | 2 |
| 2 | Загальні підходи до планування, структуризації і контролю проектів Основні процеси в управлінні проектами. Процеси ініціалізації, планування, виконання, контролю та закриття проекту. Взаємозв’язки процесів. Планування вартості проекту. Методи та засоби оцінки вартості. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (OBS, WBS). Сутність та основні етапи побудови WBS-структури. Календарні плани, функціональні плани. Графіки Ганта. Плани-графіки. Мережні графіки. Визначення відхилень від плану проекту. Опорний план як основа для контролю за виконанням проекту. Показники виконання робіт. Прогнозування остаточної вартості проекту. Створення загальної системи контролю за змінами. Мета види і напрямки моніторингу проектів. Аналіз запитів на зміну календарного плану. Коригування проектних документів. Аудит проекту. Затвердження і відстеження змін у проекті. Здійснення дій з коригування. Аналіз та погодження запитів на зміну. | 2 |
| 3 | Управління ризиками проекту Поняття та загальні принципи аналізу ризиків. Поняття невизначеності і ризику. Чинники впливу на динаміку ризиків. Загальні принципи аналізу ризиків. Послідовність етапів процесу аналізу ризиків. Визначення та оцінка потенційних ризиків. Оцінка ймовірності ризикової події. Визначення рівня ризику. Методи визначення рівня ризику. Визначення робіт щодо запобігання ризику. Методи зниження рівня ризику. Вплив ризиків на інші процеси управління. Розробка плану управління ризиком. | 2 |
| 4 | Проектна документація: планування верхнього рівня Управління документацією. Модель зрілості можливостей (CMM). Рівень початковий. Рівень повторювальний. Рівень встановлений. Рівень, що управляється. Рівень оптимізований. Управління конфігураціями проекту. Елементи конфігурації. План управління конфігураціями (SCMP). Розробка план-графіка проекту з урахуванням ітераційних процесів та створення прототипів (деталізація плану управління програмним проектом SPMP). Поняття метрик. Використання бази знань щодо проектування програмного забезпечення проекту. | 2 |

Практичні заняття – 4 годин

| № з/п | Назва теми та її зміст | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні положення дисципліни управління проектами. Міжнародні стандарти проектування та форми організаційної структури проекту Сутність та ознаки проектів. Класифікація та параметри проектів.. Життєвий цикл проекту та його властивості. Фази проектного циклу, стадії й етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу. Існуючі стандарти розробки проектів. Стандарти управління розробкою програмного забезпечення (COBIT, MOF, MSF, ITIL, PMBOK, ISO 12207, ISO 15504, ISO 9001). Основні процеси в управлінні проектами. Процеси ініціалізації, планування, виконання, контролю та закриття проекту. Взаємозв’язки процесів. Планування вартості проекту. Вхідні дані для оцінки вартості ресурсів. Методи та засоби оцінки вартості. Результати оцінки вартості. Визначення вимог до обладнання та матеріальних ресурсів. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (OBS, WBS). Сутність та основні етапи побудови WBS-структури. Типові помилки побудови WBS. Сутність та види календарно-сітьових планів. Класифікація детальних планів проекту. Календарні плани, функціональні плани. Графіки Ганта. | 2 |
| 2 | Управління командою проекту. Управління ризиками проекту. Оцінка і контроль виконання проекту. Формування та розвиток команди. Характеристика підходів до формування команди проекту. Основні характеристики команди. Принципи формування команди. Модель формування ефективної команди проекту. Склад команди проекту. Організація ефективної команди проекту. Поняття та загальні принципи аналізу ризиків. Поняття невизначеності і ризику. Чинники впливу на динаміку ризиків. Загальні принципи аналізу ризиків. Оцінка ймовірності ризикової події. Визначення рівня ризику. Методи визначення рівня ризику. Визначення робіт щодо запобігання ризику. Методи зниження рівня ризику. Вплив ризиків на інші процеси управління. Розробка плану управління ризиком. Опорний план як основа для контролю за виконанням проекту. Показники виконання робіт. Прогнозування остаточної вартості проекту. Управління документацією. Модель зрілості можливостей (CMM). Рівень початковий. Рівень повторювальний. Рівень встановлений. Рівень, що управляється. Рівень оптимізований. Управління конфігураціями проекту. Елементи конфігурації. План управління конфігураціями (SCMP). | 2 |

Теми дисципліни, які входять до самостійної роботи  – 10 годин

| № з/п | Назва теми та її зміст | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Міжнародні стандарти проектування та форми організаційної структури проекту Основні стандарти проектування, які необхідно використовувати у рамках проекту.Основні трудові ресурси проекту та їх базові календарі. Повноваження щодо колективного доступу й управління проектом в рамках використання MS Project Server. | 2 |
| 2 | Опис вимог інноваційних проектів в області ІТ Наочна область, платформа розробки, мови розробки, технології які використовуються, СУБД, термін розробки, вартість проекту, локалізація програмного забезпечення і проектної документації, рівень якості, кількість таблиць бази даних | 2 |
| 3 | Управління колективною розробкою проекту Управлінська інформація та її потоки на основі використання бази типових проектних рішень та інструментальних засобів оцінки якості проектування | 2 |
| 4 | Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3844-99, зміст, призначення. Реквізити управлінських документів. Мовні аспекти уніфікації текстів, управлінських документів. | 2 |
| 5 | Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Зміст ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”. | 2 |

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

«Управління проектами»

Тема 1. Загальні положення дисципліни управління проектами

Сутність проектів. Ознаки проекту. Внутрішнє та зовнішнє середовище проекту. Оточення проекту. Основні елементи проекту. Проект як система.  Класифікація проектів. Параметри проекту. Класифікаційні ознаки проектів. Види проектів. Учасники проекту. Власники проекту. Інвестори проекту. Команда проекту. Зацікавлені особи проекту. Життєвий цикл проекту. Властивості життєвого циклу проекту. Фази проектного циклу, стадії й етапи. Властивості та зміст фаз проекту. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу. Значення управління проектами в сучасних умовах. Взаємозв’язок між системою управління проектами та  стратегією підприємства. Менеджмент проектів. Сутність управління проектами. Технічний та соціокультурний аспект управління проектами.

Існуючі стандарти розробки проектів. Стандарти управління розробкою програмного забезпечення (COBIT, MOF, MSF, ITIL, PMBOK, ISO 12207, ISO 15504, ISO 9001). Аналіз життєвого циклу проекту згідно зі стандартом PMBOK та стандартами ISO 12207.

Поняття та значення системи управління проектами. Класифікація програмних проектів, особливості їх менеджменту. Склад елементів системи управління проектами та їх взаємозв’язок. Основні процеси проекту, їх взаємозв’язок.

Процеси ініціації — ухвалення рішення про початок виконання проекту; процеси планування — визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їх досягнення; процеси виконання — координація людей та інших ресурсів для виконання плану; процеси аналізу — визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим цілям, критеріям, ухвалення рішень про необхідність дій, що коректують; процеси управління — визначення дій, що коректують, їх узгодження, твердження і застосування; процеси завершення — формалізація виконання проекту і підведення його до впорядкованого фіналу. Організаційні структури управління проектами. Види та характеристики організаційних структур управління проектами.

Функціональна організація. Матрична організація. Переваги проектно- орієнтованої організації управління. Способи переходу до проектно- орієнтованої форми організації. Сучасні тенденції в розвитку організаційних структур. Горизонтальні структури управління. Віртуальні структури управління. Рухомі, гнучкі структури.

Питання для самоконтролю.

1.Які основні ознаки проекту?

2.З кого складається команда проекту?

3.Які  Вам відомі фази проектного циклу, стадії й етапи?

4.Які переваги проектно- орієнтованої організації управління?

5.Наведіть класифікацію програмних проектів, особливості їх менеджменту.

6.Які існують види та характеристики організаційних структур управління проектами?

7.Що представляють собою горизонтальні та вертикальні структури управління проектом?

Тема 2. Загальні підходи до планування, структуризації і контролю проектів

Основні процеси в управлінні проектами. Процеси ініціалізації, планування, виконання, контролю та закриття проекту. Взаємозв’язки процесів. Планування вартості проекту. Вхідні дані для оцінки вартості ресурсів. Методи та засоби оцінки вартості. Результати оцінки вартості. Визначення вимог до обладнання та матеріальних ресурсів. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (OBS, WBS). Сутність та основні етапи побудови WBS-структури.

Типові помилки побудови WBS. Сутність та види календарно-сітьових планів. Класифікація детальних планів проекту. Календарні плани, функціональні плани. Графіки Ганта. Плани-графіки. Мережні графіки. Сутність та основні елементи мережного планування. Основні елементи мережної моделі. Порядок і правила побудови мережних графіків. Часові параметри та оптимізація мережних графіків. Побудова мережної моделі проекту. Визначення відносин передування між роботами. Поняття про шлях. Критичний шлях проекту. Затвердження мережної діаграми проекту. Коригування мережної моделі.

Визначення відхилень від плану проекту. Опорний план як основа для контролю за виконанням проекту. Показники виконання робіт. Прогнозування остаточної вартості проекту. Створення загальної системи контролю за змінами. Мета види і напрямки моніторингу проектів. Аналіз запитів на зміну календарного плану. Коригування проектних документів. Аудит проекту. Затвердження і відстеження змін у проекті. Здійснення дій з коригування. Аналіз та погодження запитів на зміну. Коригування проектних документів.

Питання для самоконтролю.

1.Охарактеризуйте методи визначення послідовності виконання робіт у проекті.

2. Охарактеризуйте методи оцінки тривалості робіт.

3. Охарактеризуйте методи розробки та контролю календарного плану проекту.

1. Які роботи здійснюються під час проведення попередньої експертизи проектів?

2. Охарактеризуйте сутність та основні етапи проведення незалежної експертизи проектів.

3. За якими документами проводяться планування та організація проекту?

Тема 3. Управління ризиками проекту

Поняття та загальні принципи аналізу ризиків. Поняття невизначеності і ризику. Чинники впливу на динаміку ризиків. Загальні принципи аналізу ризиків. Послідовність етапів процесу аналізу ризиків. Визначення та оцінка потенційних ризиків. Оцінка ймовірності ризикової події. Визначення рівня ризику. Методи визначення рівня ризику. Визначення робіт щодо запобігання ризику. Методи зниження рівня ризику. Вплив ризиків на інші процеси управління. Розробка плану управління ризиком.

Питання для самоконтролю.

1. Наведіть аналіз сценаріїв проекту.

2. Якв сутність імітаційного моделювання?

3. У чому полягає модель оцінки капітальних активів в оцінці доцільності здійснення проекту?

Тема 4. Проектна документація: планування верхнього рівня

Управління документацією. Модель зрілості можливостей (CMM). Рівень початковий. Рівень повторювальний. Рівень встановлений. Рівень, що управляється. Рівень оптимізований. Управління конфігураціями проекту. Елементи конфігурації. План управління конфігураціями (SCMP). Розробка план-графіка проекту з урахуванням ітераційних процесів та створення прототипів (деталізація плану управління програмним проектом SPMP). Поняття метрик. Використання бази знань щодо проектування програмного забезпечення проекту.

Питання для самоконтролю.

1. Аналіз існуючих підходів щодо проектування документації проекту.

2. Командний процес розробки програмного забезпечення (TSP): основна проектна документація.

3. Індивідуальний процес розробки програмного забезпечення: основна проектна документація.

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

3.1 Форма та ціль індивідуального завдання

Індивідуальне завдання представляє собою контрольну роботу, кінцевою ціллю виконання якої є позитивна чи негативна оцінка викладачем засвоєння студентом матеріалу, передбаченого робочою програмою.

3.2 Структура та обсяг контрольної роботи

Структурні елементи контрольної роботи та їх приблизні обсяги:

- титульний лист (1 с.);

- зміст (1 с.);

- вступ (1 с.);

- теоретична частина (15 с.);

- практична частина (5 с.);

- висновки (1 с.);

- перелік посилань (1 с.).

Загальний обсяг контрольної роботи – приблизно 25 сторінок (можна менше, але не більше).

3.3 Зміст структурних елементів контрольної роботи

3.3.1 Вступ

Вступ має розкривати:

- актуальність індивідуального теоретичного питання та стан його вивчення в академічному середовищі;

- актуальність елементів практичного завдання для управління сучасним підприємством, об’єкт і предмет дослідження, мету і задачі роботи, методи дослідження.

Всебічне пояснення актуальності досліджуваних у роботі питань свідчить про вміння студента визначити їх соціально-економічну значущість, показує рівень його теоретичної підготовки та ступінь розуміння особливостей управління документування та ідентифікації змісту робіт.

3.3.2 Теоретична частина

У теоретичній частині необхідно стисло розкрити індивідуальне теоретичне питання. Теорія за бажанням студента може бути підкріплена прикладами з практики управління проектами.

3.3.3 Практична частина

Практична частина не повинна містити теорії у будь-якому вигляді –визначень сутності понять, класифікацій тощо. Тут описується дійсний стан управління проектами.

3.3.4 Висновки

Висновки контрольної роботи являють собою стислий підсумок написання теоретичної та практичної частин. Висновки повинні відповідати завданням, зазначеним у вступі.

3.3.5 Перелік посилань

Перелік посилань представляє собою інформаційну базу, яка містить джерела, що були використані для написання роботи:

- законодавчі акти;

- книги;

- документи підприємств;

- Web-посилання (адреса ресурсів в мережі Інтернет) тощо.

3.4 Порядок видачі індивідуального завдання

За кожним студентом жорстко закріплюється індивідуальне теоретичне питання і структура практичного завдання.

Номер індивідуального теоретичного питання відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки студента.

У практичній частині необхідно описати обрану організацію у відповідності до вказаних пунктів. Підприємство для виконання практичної частини студент обирає самостійно, але узгоджує свій вибір з викладачем. Якщо підприємства у контрольних роботах студентів групи будуть повторюватись, то зміст відповідей повинен відрізнятися.

Якщо після отримання індивідуального завдання у студента виникають питання стосовно його виконання, наприклад, є необхідність уточнити суть теоретичного питання, пояснити зміст практичної частини або виникають труднощі з пошуком джерел інформації, то необхідно якомога швидше звернутися до викладача, не втрачаючи часу на невірне виконання завдання та багаторазові його виправлення.

    - Перелік теоретичних питань

1. Базові елементи знань з управління проектами.

2. Проектно-орієнтоване управління.

3. Системний підхід та інтеграція проектів.

4. Фази проекту та його життєвий цикл.

5. На підставі інформації про проект визначте його організаційні обмеження, відобразіть етапи та схему управління проектами в організації, що займається розробкою програмного забезпечення.

6. Характеристика факторів компромісних рішень.

7. Методологія прийняття компромісного рішення.

8. Вплив типів контрактів на прийняття компромісного рішення.

9. Графічний аналіз компромісних рішень.

10. Сутність та основні поняття мережного планування.

11. Охарактеризуйте методи визначення послідовності виконання робіт у проекті.

12. Охарактеризуйте методи оцінки тривалості робіт.

13. Охарактеризуйте методи розробки та контролю календарного плану проекту.

14. Документування ключових зв’язків в проекті.

15. Початкове формування команди проекту.

16.. Система винагороди та схвалення в проекті.

17. Розвиток команди.

18. Охарактеризуйте філософію забезпечення якості Демінга.

19. Сутність адміністративної діяльності з управління якістю.

20. Охарактеризуйте співвідношення понять: "якість", "сорт", "норма".

21. Охарактеризуйте вхідні дані, та методи планування якості продукції проекту.

22. Зміст та значення для управління якістю причинно-наслідкових діаграм. 23. Охарактеризуйте результати планування якості.

24. Методи та засоби забезпечення якості.

25. Зміст та значення для управління якістю причинно-наслідкових діаграм. 26. Охарактеризуйте результати планування якості.

27. Методи та засоби забезпечення якості.

28. Побудова детального план-графіка проекту щодо розробки програмного забезпечення на основі використання MS Project 2003 (стандарт проектування MSF).

29. Визначення ітераційних задач проекту.

30. Аналіз базового та фактичного плану проектів.

31.Охарактеризуйте сутність системи контролю та оцінки вартості робіт проекту "вартість/графік".

32. Яким чином здійснюється розрахунок відхилень фактичного ходу робіт від запланованого графіку в системі "вартість/графік"?

33. Охарактеризуйте сутність та основні елементи опорного (базового) плану проекту.

34. Які правила списання витрат застосовуються для контролю опорного плану?

35. Яким чином метод графічного аналізу відхилень дозволяє здійснювати контроль за виконанням проекту?

36. Охарактеризуйте алгоритм розрахунку показників виконання робіт.

37. „Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3844-99”, зміст, призначення.

38. Реквізити управлінських документів.

39. Мовні аспекти уніфікації текстів, управлінських документів.

40. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Зміст ДСТУ 4163-2003 „Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.

41. Нормативно-правовий акт, його функції.

42. Особливості нормативного документа як виду офіційного документа.

43. Типологія нормативних документів України.

44. Юридична сила документів.

45. Організаційно-розпорядча документація у сфері управління, її види.

46. Зміст і призначення організаційних документів.

47. Зміст і призначення розпорядчих документів.

48. Довідково-інформаційні документи в системі управлінської документації. Характер інформації документів.

49. Постійні і змінні реквізити організаційно-розпорядчої документації, правила їх оформлення.

50. Ділове листування в системі управління.

3.5 Порядок зарахування контрольної роботи

Контрольна робота реєструється в деканаті заочного факультету і на кафедрі управління проектами. Викладач перевіряє та оцінює контрольну роботу. Результатом оцінки може бути:

- «зараховано» (робота не потребує захисту у випадку якісного її виконання);

- «доопрацювати або захистити» (в роботі є помилки або суперечні питання, які можуть бути виправлені письмово або захищені усно);

- «не зараховано» (у випадку коли робота виконана невірно або не відповідає завданню вона повертається студенту для повторного її виконання).

Дві однакові роботи, а також роботи, у яких однакові теоретична або практична частини, не приймаються.

3.6 Вимоги до оформлення контрольної роботи

Оформлення контрольної роботи повинно відповідати наступним вимогам:

- робота виконується українською мовою;

- поля – верхнє та нижнє по 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см; шрифт Times New Roman 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,27 см; назва розділу – з нової сторінки, по центру листа, без крапки після номеру розділу, великими літерами; назва підрозділу – одна строчка відступу від попереднього тексту, з абзацу, без крапки після номеру підрозділу, з великої літери;

- у тексті теоретичної частини та за необхідності у тексті практичної частини необхідно ставити посилання на джерела інформації, які зазначені у переліку посилань;

- перелік посилань не повинен перевищувати 10 джерел.

3.7 Характерні помилки при написанні контрольної роботи

3.7.1 Змістовні помилки

Для запобігання найбільш характерних помилок, які роблять студенти при написанні контрольної роботи, нижче наведений перелік таких помилок:

- недотримання плану завдання;

- ігнорування багатьох пунктів плану завдання;

- обрання не свого теоретичного питання;

- невідповідність змісту теоретичного питання його назві;

- надлишкове намагання продемонструвати свою обізнаність з викладеного питання (наведення максимально можливої кількості інформації, що призводить до частих повторювань і значного невиправданого перевищення встановленого обсягу);

- нездатність відрізнити головне від другорядного у питанні, що розглядається;

- відсутність висновків після таблиці аналізу, діаграми тощо;

- необґрунтовані висновки;

- викладення теорії у практичній частині роботи;

- наведення прикладів, які не відповідають питанню;

- опрацювання малої кількості літератури;

- зазначення у переліку посилань неопрацьованих джерел.

Таким чином, якщо студент відповідально віднесеться до виконання завдання – опрацює необхідну літературу, послідовно і логічно викладе матеріал у відповідності з планом, а у випадку виникнення питань – проконсультується з викладачем і врахує його зауваження – він зможе отримати за свою роботи відразу «зараховано» без захисту.

3.7.2 Помилки оформлення

Контроль додержання вимог до оформлення контрольної роботи (нормоконтроль) є завершальним етапом її написання. Ігнорування нормоконтролю неприпустимо. Найбільш часто зустрічаються наступні помилки у оформленні контрольної роботи:

- ігнорування вимог до оформлення роботи;

- невідповідність стилю викладення науковому стилю;

- не редагуються копійований з мережі Internet або відсканований тексти;

- написання роботи частково українською, а частково російською мовою;

- відсутність переліку посилань;

- відсутність посилань у тексті роботи.

4 ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

1. Проект — це:

а) діяльність, яка має циклічний характер;

б) діяльність, яка має характер, обмежений в часі;

в) координоване виконання багатьох взаємопов’язаних дій;

г) тимчасовий захід, здійснюваний для створення унікального продукту або послуги;

д) правильними є відповіді (б), (в), (г);

е) правильними є відповіді (а), (б), (в), (г).

2. Основними елементами проекту є:

а) фінансові, часові та ресурсні обмеження;

б) замисел, реалізація та результат;

в) програми та підпроекти;

г) місія, мета та завдання проекту;

д) правильними є відповіді (а), (б), (в), (г).

3. Строк життя проекту — це:

а) тривалість будівництва (монтажу обладнання);

б) середньозважений строк служби основного обладнання;

в) розрахунковий період, тривалість якого визначається з врахуванням строку повернення вкладеного капіталу та вимог інвестора;

г) правильними є відповіді (а) і (б);

д) правильними є відповіді (а), (б), (в).

4. Місія інвестиційного проекту:

а) вивчення ринку збуту продукції;

б) оцінка витрат на виготовлення та збут продукції;

в) виявлення проблем на шляху реалізації проекту, контроль графіка реалізації продукції; г) маркетингова стратегія; виробнича стратегія; фінансова стратегія;

д) генеральна мета, чітко визначена мета проекту;

е) правильними є відповіді (г) і (д).

5. Контекст проекту — це:

а) обмеження та забезпечення проекту;

б) замисел, реалізація та результат;

в) фізичні, технологічні та економічні фактори, що впливають на проект;

г) зовнішнє та внутрішнє середовище проекту.

6. Програма — це:

а) тимчасовий захід, спрямований на створення унікального продукту чи послуги;

б) категорія проектів, які мають спільні елементи;

в) група зв’язаних, координованих проектів;

г) правильними є відповіді (б) і (в);

д) правильними є відповіді (а), (б), (в).

7. Зовнішнє середовище проекту — це:

а) постачальники, оптові фірми, підрядники;

б) користувачі, ринок, покупець, клієнт;

в) фізичні, економічні, соціальні, технологічні фактори;

г) фактори соціальної системи, політичні фактори.

8. Структуризація проекту — це:

а) будь-яке схематичне зображення логічних зв’язків між роботами проекту;

б) розподіл проекту на ієрархічні підсистеми та компоненти, встановлення зв’язків між ними;

в) аналіз послідовностей робіт, їх тривалості та ресурсних потреб;

г) правильними є відповіді (а), (б), (в);

д) правильними є відповіді (б) і (в).

9. Члени команди проекту:

а) люди, які прямо або непрямо звітують перед менеджером проекту;

б) особи й організації, які залучені або можуть бути залучені до результатів виконання робіт у рамках проекту;

в) підприємство, працівники якого залучені до виконання проекту.

10. Дерево цілей — це:

а) визначення характеру проекту, його цілей та змісту;

б) графи та схеми, за допомогою яких генеральна мета проекту розбивається на підцілі; в) аналіз взаємовідносин між елементами структури проекту та організація його управління;

г) логічно зв’язані роботи проекту, які прив’язані до його головної мети.

11. Дерево робіт — це:

а) серія робіт, яка визначає найраніше завершення проекту;

б) граф або схема, яка відображає структуру оптимізації процесів;

в) граф або схема, яка відображає розподіл робіт за проектом на окремі пакети робіт;

г) структура, яка співвідносить структуру виконавчої організації з ієрархічною структурою робіт.

12. Інвестиційний проект — це:

а) система організаційно-правових та фінансових документів;

б) комплекс заходів, що забезпечує досягнення визначеної мети;

в) документ, що знижує ризик інвестиційної діяльності;

г) правильними є відповіді (а), (б), (в).

13. Управління проектом — це:

а) діяльність, спрямована на розробку та оцінку інвестиційних проектів;

б) діяльність, спрямована на управління інвестиційними ресурсами підприємства;

в) діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимальною ефективністю при заданих обмеженнях.

14. До підсистем управління проектом включають:

а) звітність;

б) управління часом;

в) управління вартістю;

г) інтеграційне управління;

) проведення експертизи;

е) діяльність з розробки проекту;

ж) правильними є відповіді (б), (в), (г); з) правильними є відповіді (а), (б), (в), (г), (д), (е).

15. Функції менеджерів проекту:

а) планування;

б) контроль виконання;

в) складання кошторису витрат;

г) координація;

д) визначення сильних та слабких місць організації;

е) правильними є відповіді (а), (б), (г);

ж) правильними є відповіді (а), (б), (в), (г), (д).

16. Управління вартістю проекту включає:

а) розробку плану проекту;

б) планування ресурсів;

в) визначення бюджету;

г) роботу з командою;

д) контроль вартості;

е) оцінку вартості;

ж) правильними є відповіді (б), (в), (д), (е);

з) правильними є відповіді (а), (б), (в), (г), (д), (е).

17. Управління часом у проекті — це:

а) визначення діяльності;

б) визначення бюджету проекту;

в) розробка календарного плану;

г) організаційне планування;

д) оцінка тривалості робіт;

е) правильними є відповіді (а), (в), (г).

18. Управління трудовими ресурсами — це:

а) адміністрування контракту;

б) організаційне планування;

в) визначення послідовності робіт;

г) робота з командою;

д) комплектування штату;

е) правильними є відповіді (а), (б), (в), (г), (д);

ж) правильними є відповіді (б), (г), (д).

19. Управління якістю — це:

а) оцінка вартості;

б) перевірка змісту;

в) планування якості;

г) контроль якості;

д) забезпечення якості;

е) правильними є відповіді (в), (г), (д);

ж) правильними є відповіді (б), (в), (г).

20. Міжособистісні комунікації в проекті — це:

а) володіння інформаційними системами управління проектом;

б) розподіл обов’язків та відповідальності для окремих груп та робітників;

в) проведення інтерв’ю та переговорів;

г) управління факторами виробництва та збутом продукції;

д) управління пропозиціями, контрактами та закупівлею матеріалів;

е) правильними є відповіді (б), (в).

21. Декомпозиція цілей проекту — це:

а) аналіз альтернативних можливостей;

б) комплекс робіт та повноважень;

в) система довгострокових цілей;

г) розподіл основних результатів проекту до пакетів робіт.

22. У функціональній структурі управління:

а) менеджер проекту має максимальні повноваження і несе повну відповідальність за виконання робіт з проекту;

б) існує подвійна підпорядкованість членів команди проекту;

в) персонал ієрархічно групується за спеціальностями;

г) знижується ефективність комунікацій за рахунок збільшення кількості взаємних стосунків;

д) правильними є відповіді (а), (в), (г); е) правильними є відповіді (б) і (г).

23. У матричній організаційній структурі:

а) проект та його цілі знаходяться в центі уваги;

б) покращується координація у функціональних областях;

в) порушується принцип єдиного керівництва;

г) існує проблема розподілу ресурсів між різними проектами;

д) менеджер проекту поділяє відповідальність з функціональними менеджерами;

е) правильними є відповіді (а), (г), (д);

ж) правильними є відповіді (а), (в), (г).

24. Горизонтальна структура управління проектами — це:

а) мінімальна кількість рівнів ієрархії;

б) спроможність до самоорганізації;

в) наявність організаційних одиниць, які безпосередньо звітують перед менеджером;

г) наявність потужної інформаційної системи;

д) правильними є відповіді (а) і (г);

е) правильними є відповіді (а), (б), (в), (г).

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт. — М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. — 632 с.

2. Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2002: Учебный курс. — СПб.: Питер, 2003. — 640 с.

3. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер, 2004. — 666 с.

4. Бусков В. Н. Как управлять проектами: Науч.-практ. издание / В. Н. Бусков, Д. А. Новиков. — М.: Синтег, 1997. — 188 с.

5. Бушуєв С. Д. Керівництво з питань вивчення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управлін- ня проектами NSB / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, В. Ю. Биков, В. Д. Шпи- льовий. — К.: Изд.: "Деловая Украина", 2000. — 196 с.

6. Веретенников В. І. Управління проектами: Навч. посібник / В. І. Ве- ретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 280 с.

7. Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов / П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц. — М.: Дело, 1998. — 248 с.

8. Волков И. М. Проектный анализ: Учебник для студентов вузов. /И. М. Волков, М. В. Грачева. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 424 с.

9. Грей Ф. Клиффорд. Управление проектами: Практическое руководство /Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон; [ Пер. с англ. — М.: Изд.: "Дело и сервис", 2003. — 528 с.

10. Исикава К. Японские методы управления качеством / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 364 с.

11. Мир управления проектами /Под ред. Х. Решке, Х. Шелли, Г. Па- тцак. — Москва: "Алане", 1993. — 460 с.

12. Москвін С. О. Проектний аналіз. — К.: ТОВ "Видавництво Лібра", 1999. — 368 с.

13. Ройс Уокер. Управление проектами по созданию программного обеспечения. Унифицированный подход. — М.: Лори, 2006. — 432 с. 66

14. Словник-довідник з питань управління проектами/ Укл. С. Д. Бушуєв. — К.: Вид. дім "Деловая Украина", 2001. — 640 с.

15. Тренев В. Н. Управление человеческими ресурсами при реали- зации проектов. Методика и опыт /В. Н. Тренев , М. И. Магура, С. В. Леонтьев, — М.: Изд. "Приор", 2002. — 240 с.

16. Хамер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. /М. Хамер, Дж. Чампи; [ Пер. с англ. — СПб.: Б. и., 1997. — 160 с.

17. Шапиро В. Д. Управление проектами. — СПб.: ДваТри, 1996. — 610 с.